10

Specyfikacja Warunków Zamówienia

(zwana dalej SWZ)









            BM/ZP-26-13/21
[image: image1.jpg]



Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na:
Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK
Identyfikator postępowania (ID): 5bd19704-ee22-4d35-9661-26d1e1b0f9b4
I.
Informacje o Zamawiającym
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym. 

1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@mocak.pl
2.   Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl   https://pl.mocak.pl/zamowienia-publiczne   https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=530&mmi=11841   
3. Nr telefonu: (12) 263 40 03.

4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

5. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
II.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą.

2. Zamawiający nie  przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK. Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 123/6 i 120/4., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r. Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oraz przekazania placu budowy zgodnie z proponowanymi zapisami umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach niniejszego zamówienia do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji konserwatorskiej.

3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe:

a) demontaż stolarki, 
b) demontaż posadzek

2) Roboty remontowe podziemia:

a) podbicia ław fundamentowych 

b) płyta żelbetowa fundamentowa 
c) izolacja ścian fundamentowych 

3) Wzmocnienie ścian parteru i I pietra 

4) Wzmocnienie ścian murowanych

4. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Faza I, opracowanym przez Studio Architektoniczne LEM Sp. z o.o. w Krakowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, w stosunku do zakresu wskazanego w przedmiarze robót, w przypadku gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
6. Minimalny zakres świadczenia obejmuje wszystkie pozycje z przedmiaru robót, z wyjątkiem wywozu ziemi z placu budowy oraz wykonania płyty fundamentowej w poziomie piwnic. Szczegóły zawiera załącznik nr 8 do SWZ. 

UWAGA minimalny przedmiar robót ma charakter informacyjny i nie służy do przygotowania oferty wykonawcy.
7. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru  kosztorysu  powykonawczego, w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie wykonawcy
8. Z uwagi na fakt, że obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, Zamawiający zastrzega sobie też możliwość rezygnacji z zakresu robót, wynikających z ewentualnej decyzji komisji konserwatorskiej w tym zakresie.
9. Roboty winny być wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z wykazem ilości osób skierowanych do wykonania robót w  poszczególnych elementach tego harmonogramu, sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Harmonogram winien być dostarczony Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego sporządzenia takiego harmonogramu.
10. Elementem harmonogramu, o którym mowa w części III ust 9 SWZ jest podział zakresu robót budowalnych na zakresy częściowe. Przez zakres częściowy należy rozumieć taki zakres robót, który da się wyodrębnić z całości zakresu robót, a spełniający jedną lub wszystkie charakterystyki: stanowi zamknięty element konstrukcyjny, budowalny i instalacyjny lub techniczny; nie wymaga wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę; może służyć celowi dla którego powstał.

11. Jeśli w projekcie wykonawczym występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności.

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), to jest osoby wykonujące roboty związane z wykonywaniem robót obejmujących: wzmocnienie fundamentów, mikropalowania, wykonywania izolacji, wylewek i wszelkich robót konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich.
13. Zobowiązanie to nie dotyczy osób pełniących nadzór nad wykonywanymi robotami (kierownik budowy), przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, o ile osoba ta stanowi zasoby własne Wykonawcy. Powyższy wymóg nie dotyczy również składających oferty: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych robót na rzecz firmy.

14. Zamawiający zwraca uwagę, że wartość kosztów pracy przyjęta przez wykonawcę do ustalenia ceny oferty nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 220) w tym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (Dz. U z 2020 poz., 159)

15. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

16. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
17. Zamawiający zapewnia nadzór autorski nad realizowanymi robotami budowlanymi.
18. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu budowy w terminie uprzednio uzgodnionym.
IV. Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamówienie w zakresie robót budowlanych należy wykonać w terminie do 9 tygodni od przekazania wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, a w zakresie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji konserwatorskiej, w terminie 2 tygodni po zakończeniu robót budowlanych. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy,
2) Spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się roboty budowlane i konserwatorskie o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto (z VAT), w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że dysponuje:
· co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, przebudowie, remoncie zabytków nieruchomych,  wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, oraz 
· co najmniej jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą warunki określone w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 710 z późniejszymi zmianami), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) lub na podstawie równoważnego aktu prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz posiada doświadczenie w co najmniej dwukrotnym kierowaniu pracami konserwatorskimi nad obiektem zabytkowym.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada  wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) Spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres wykonania zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty brutto (z VAT). W przypadku gdy okres, na który zawarta została polisa upływa przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa z Zamawiającym, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia polisy na w/w warunkach, obejmującej pozostały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
VII. Wykaz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych
1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa wraz z ofertą  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:
1) Przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ.
2) Składa wraz z ofertą (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, lub roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5. W przypadku gdy wykonawca przy wykonywaniu zamówienia korzysta z usług podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,  składa oświadczenie podwykonawcy o którym  w pkt 1.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo lub inny dokument dla tej osoby, potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)).
8. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i  miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 10 stosuje się.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 8 ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

14. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
VIII. Forma składania dokumentów
1. Ofertę, oświadczanie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w części IX SWZ.
3. Forma przekazania dokumentów oraz sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.  W wyszukiwarce podmiotu należy wpisać: MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK 

3) Poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@mocak.pl 
4) Adres Elektronicznej skrzynki podawczej w przypadku komunikacja za jej pomocą: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Link do postępowania oraz ID postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
 Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,

3)    Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
X. Złożenie oferty w postępowaniu

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XI. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Grzegorz Majka tel.: 012 263 40 26.
XII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości  13.000 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: Bank PKO BP 53 1020 2892 0000 5202 0591 0098 z dopiskiem „Wpłata wadium”.
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Kasa jest czynna: w dni robocze w godzinach 8-16. 
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust.6 ustawy. 

6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium, szczególnie w przypadku wadium wnoszonym w formach innych niż w formie pieniężnej. 

7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy.

XIII. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 9.9.2021 r., licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ. W formularzu oferty oprócz ceny należy podać:

a) proponowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w SWZ. Oferta z okresem gwarancji krótszym zostanie odrzucona.

2) kosztorys ofertowy, sporządzony wg załączonego do SWZ przedmiaru robót. Nie załączenie do oferty kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w części VII SWZ.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
1) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
2) Szczegółowe zasady składania ofert zawiera część X SWZ.
XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 11.8.2021 r.  do godz. 9:30 za pośrednictwem miniPortal. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.8.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
4. Ponieważ otwarcie ofert będzie następować przy użyciu systemu teleinformatycznego to Zamawiający informuje, że w przypadku awarii tego systemu powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
XVI. Opis obliczenia ceny
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną kosztorysową brutto (razem z podatkiem VAT). 
Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót, stanowiący załączniki do SWZ. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt serwisu w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, podatki i inne opłaty.
Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.  

Zamawiający zwraca uwagę, że wartość kosztów pracy przyjęta przez wykonawcę do ustalenia ceny oferty nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 2207) w tym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (Dz. U z 2020 r., poz. 159).

XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto (z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia – 60 pkt
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40 pkt
2. Sposób oceny ofert:

1) W kryterium Cena brutto wykonania zamówienia maksymalną ocenę – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według wzoru:
Najniższa cena oferty spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu 
Cena = _________________________________________________  x 60 pkt

Cena oferty ocenianej

2) W kryterium okres gwaranci jakości i rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały, oferty zostaną ocenione następująco:

a) za okres do 120 miesięcy oferta otrzyma 40 pkt,

b) za okres do 108 miesięcy oferta otrzyma 32 pkt,

c) za okres do 96 miesięcy oferta otrzyma 24 pkt,
d) za okres do 84 miesięcy oferta otrzyma 16 pkt,
e) za okres do 72 miesięcy oferta otrzyma 8 pkt,
f) za okres do 60 miesięcy oferta otrzyma 0 pkt,
Oferty z okresem gwarancji poniżej 60 miesięcy zostaną odrzucone.

3. Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną w  wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

XVIII. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 253 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego  z dopiskiem "Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy".
4. Zabezpieczenie w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Muzeum. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia.

6. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zasady wprowadzania zmian zawarte są  w części XIII (§13) Projektowanych postanowieni umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ. 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XXII. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych, rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 7.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO – oświadczenie jest ujęte w Formularzu oferty.
XXIV. Wykaz załączników do SWZ
1. Formularz oferty – załącznik  nr 1.

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 
2.
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3. 
4. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – załącznik nr 4.
5. Załączniki do wezwania wykonawcy (Wykaz wykonanych usług, Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji) – załącznik nr 5.
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 7.
8. Projekt techniczny, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,  przedmiar robót.
9. Minimalny zakres świadczenia (robot budowlanych i prac konserwatorskich) – załącznik nr 8.
Załącznik nr 1 do SWZ
[image: image2.jpg]



FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców):
a) Nazwa Wykonawcy 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

tel. ......................................   
  Adres poczty elektronicznej wykonawcy ............................................................................

   Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………….
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

Wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (wybrać właściwe)
2. Oferta na temat: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK
3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: …………………………………………. zł, 
(cena wraz z podatkiem VAT)
cena netto : ………………………..………. zł
(cena bez VAT)
4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały 
wynosi do ……………….……… miesięcy 
(wpisać ilość miesięcy)

5. Termin wykonania zamówienia zgodny z wymaganiami SWZ.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w SWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki. związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.
9. Oświadczamy, że następujące usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez:
1) Lidera Konsorcjum/wspólnik s.c.: ………………………………………………(wykaz usług)
2) Partnera Konsorcjum/wspólnik s.c: …………………………………………….(wykaz usług)
Uwaga! 

Wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółka cywilna)
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...................................................................................................................

(kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz

 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
	 
Nazwa wykonawcy.................................................................................................................................

Adres wykonawcy...................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)



	1. Oświadczam, że nie  podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ustawy ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe:
LP
Nazwa podmiotowego środka dowodowego 
Postępowanie, do którego został złożony podmiotowy środek dowodowy lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1
2
………………………..

(data )                                           ………………….…………………………………………………

(kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)




Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
	 
Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby.......................................................................................

Adres podmiotu...................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)


	1. Oświadczam, że nie  podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

2. Informuję, że Zamawiający posiada następujące prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe:
LP
Nazwa podmiotowego środka dowodowego 
Postępowanie, do którego został złożony podmiotowy środek dowodowy lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1
2
………………………..

data
                                     ………………….………………………………………………….…

(kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany
 osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania podmiotu


Załącznik nr 4 do SWZ 

[image: image3.jpg]



Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
II.     Opis wykonania umowy (§2)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obiektu budowlanego, w zakresie Fazy I zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum Edukacyjnego MOCAK, opisanych w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem  Nr 1 do umowy, w skład której wchodzi projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
2. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach niniejszego zamówienia do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji konserwatorskiej, zdatnej do celu jakiemu ma służyć, z zachowaniem wymagań przewidzianych prawem.

3. Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 123/6 i 120/4., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r 
4. Roboty budowlane będą wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami, w tym:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz.133 z późniejszymi zmianami),

2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 215 )

3) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2047 ),

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 poz. 401),

5) obowiązującymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi i innymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia.
5. Roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, nieużywane, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca winien każdorazowo przed rozpoczęciem danego zakresu robót przedłożyć Zamawiającemu dokumenty certyfikacyjne na używane materiały.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową o dofinasowanie realizacji zadania: Dworek „Kossakówka”- historyczna siedziba rodziny Kossaków- „Remont konserwatorski dworku wraz z remontem instalacji”; Kraków, pl. J. Kossaka 4, współfinasowanego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Wykonawca oświadcza i zobowiązuję się, że wykonując swoje świadczenia stanowiące przedmiot umowy stosował będzie wymogi i wytyczne obowiązujące beneficjenta.
8. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważne.

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego.
10. Roboty winny być wykonywane zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym (załącznik nr 3 do niniejszej umowy)
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, w stosunku do zakresu wskazanego w przedmiarze robót, w przypadku gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Minimalny zakres świadczenia obejmuje wszystkie pozycje z przedmiaru robót, z wyjątkiem wywozu ziemi z placu budowy oraz wykonania płyty fundamentowej w poziomie piwnic.  Szczegóły zawiera załącznik nr 8 do SWZ

12. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru  kosztorysu  powykonawczego, w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie wykonawcy.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), to jest osoby wykonujące roboty związane z wykonywaniem robót wzmocnienie fundamentów, mikropalowania, wykonywania izolacji, wylewek i wszelkich robót konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich zabezpieczenia zdemontowanej stolarki.
14. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 13
15. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający poweźmie informację lub wątpliwości co do wypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający złoży wniosek o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie do odpowiednich, uprawnionych organów, w szczególności do Państwowej Inspekcji Pracy, celem zweryfikowania wypełniania zobowiązań umownych. W razie potwierdzenia nieprawidłowego wypełniania warunków umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

16. Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego wszystkie niezbędne materiały i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w całym zakresie. 
17. Strony umowy zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
18. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu wykonywanych robót budowlanych.
19. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w całości lub części w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu. Zamawiający zleci jej wykonanie  innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 
20. W przypadku nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zamawiający ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą umową.
21. Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jego wady/usterki. 
22. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty brutto. W przypadku gdy okres, na który zawarta została polisa upływa przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa z Zamawiającym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia polisy na w/w warunkach, obejmującej pozostały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.
23. Nad wykonaniem przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: ……………. 
24. Kierownikiem robót będzie…………………………………… a Kierownikiem prac konserwatorskich będzie ….…………………………
25. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą  podpisania protokołu odbioru jest Pan …………….. 
26. Wykonawca wskazuje jako osobę do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy .............................

27. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.
28. Zmiana osób o których mowa wyżej nie stanowi zmiany umowy.
III. Udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych (§3)

(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie udział podwykonawcy w wykonywaniu zmówienia)
1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy udziale niżej wymienionych podwykonawców i dalszych podwykonawców:


……………………………………. (nazwa, adres) ……………………… (zakres wykonywanych czynności)

2. Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie.

3. Powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je, zgodne z wymaganiami SWZ.

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

6. Umowy zawarte z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy.
7. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

8. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.
9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

10. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośrednio podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, zapłaty przysługującego wymagalnego wynagrodzenia.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia mu wystąpienia o którym mowa wyżej, zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, zastosowanie będą miały przepisy art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Faktury wystawione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców płatne będą w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego, na ich rachunki bankowe. 

IV. Obowiązki stron umowy (§4)
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy placu budowy. W dniu przekazania Wykonawcy placu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów robót budowalnych, zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami tych mediów. Koszty mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda) pokryje Wykonawca.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

4) zapewnienie kontroli postępu realizacji prac zgodnie z harmonogramem, o  którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu

5) przeprowadzanie i dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) podpisanie niniejszej umowy i odebranie placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przy czym nie przystąpienie Wykonawcy do zawarcia umowy w takim terminie Strony zgodnie uznają za uchylanie się przez Wykonawcę od jej zawarcia ze skutkiem określonym w art. 263 pzp.
2) opracowanie, przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

3) przejęcie od Zamawiającego placu budowy, i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót,

4) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykazem ilości osób skierowanych do wykonania robot w poszczególnych elementach tego harmonogramu. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i winien być dostarczony do Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy. Stanowi on załącznik do umowy, będący jej integralną częścią,
5) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót,

6) zapewnienie przestrzegania podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa                 i ochrony zdrowia,

7) ustanowienie kierownika robót oraz ustanowienie kierownika prac konserwatorskich
8) zapewnienie we własnym zakresie i n-a własny koszt:

a) urządzenia placu budowy i jego zaplecza,
b) punktów poboru wody i energii elektrycznej, 
c) utrzymania w należytym stanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót,
9) wykonanie, przed rozpoczęciem robót, inwentaryzacji istniejącej zabudowy pod kątem jej ewentualnych uszkodzeń, mogących powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy Zamawiającemu . 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 dokona wywozu wszystkich zdemontowanych, zbędnych elementów, znajdujących się na terenie budowy i ich utylizacji, z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w tym zakresie  przepisów o odpadach i ich utylizacji. Dokumenty potwierdzające  utylizację winny stanowić załącznik do protokołu odbioru robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanego przedmiotu robót w 2 egz. wersji papierowej oraz w formacie pdf i dwg lub równoważnym, na nośniku informatycznym. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja ta nie będzie stanowić utworu  w rozumieniu ustawy om prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Termin wykonania umowy (§5)

Umowę należy wykonać w zakresie robót budowlanych maksymalnie w terminie do 9 tygodni od przekazania wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, a w zakresie dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji konserwatorskiej w terminie do 2 tygodni po zakończeniu robót budowlanych.
VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (§6)
1. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ……………. (5% ceny całkowitej oferty)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie: …………………………...

3. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie najdłuższego okresu rękojmi za wady lub gwarancji, przedmiotu umowy.

VII. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń (§7)

1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, w wysokości ..................................... zł (słownie……………………………) brutto (z VAT).
2. Strony umowy ustalają fakturowanie za częściowe wykonanie robot po upływie 4 tygodni od przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.

3. Zapłata za wykonaną część przedmiotu umowy, potwierdzoną protokołem odbioru, z uwzględnieniem § 8 niniejszej umowy, dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego i płatna będzie w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  winien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru z ewentualnym podaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w tej dacie usterek i wad.
5. Faktura końcowa będzie zapłacona po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem odbioru i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji konserwatorskiej.
6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Dostarczenie faktury do zapłaty może nastąpić dopiero po wykonaniu i odbiorze zamówienia.
8. Dopuszcza się opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy opóźnienie to wynika z nieterminowego przekazania Zamawiającemu dofinansowania. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie. 
9. W przypadku gdy roboty świadczone są przez podwykonawców i dalszych podwykonawców (za zgodą Zamawiającego i na podstawie ważnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo), warunkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy jest uprzednie dostarczenie Zamawiającemu dowodów zapłaty faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczenia każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wynagrodzenie za wykonane podzlecone prace, związane z przedmiotem niniejszej umowy, zostało im zapłacone przez Wykonawcę w należytej wysokości i terminie.

10. W przypadku gdy podwykonawca robót lub dalszy podwykonawca, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy zawartej z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do chwili uregulowania przez Wykonawcę należności objętej roszczeniem podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.
12. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1666), Wykonawca. może przesyłać do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PFE) dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/ ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 
13. W celu przeslania faktury elektronicznej Wykonawca winien zrejestrować się na platformie.
14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
15. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. powyżej niniejszego paragrafu Wykonawca nie będzie zgłaszać wobec Zamawiającego roszczeń związanych z terminem zapłaty należności Wykonawcy wynikających z umowy, w szczególności roszczeń odsetkowych.
16. Zamawiający oświadcza, że jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ).

17. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment Zamawiający zastosuje tylko przy płatnościach bezgotówkowych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem
18. Wykonawca oświadcza, że jest: (mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, dużym przedsiębiorcą)* w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ).

19. Zamawiający oświadcza, że jest średnim przedsiębiorcą, dużym przedsiębiorcą,(odpowiednie wybrać) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ).
*Wybrać odpowiednie
VIII. Odbiór przedmiotu umowy (§8)
1. Wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca winien pisemnie zgłosić do odbioru najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 
2. Odbiór robót budowlanych nastąpi każdorazowo zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy będący jej integralną częścią.

3. Odbiór końcowy nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza część odbioru dotyczyć będzie robót budowlanych po ich zakończeniu, a druga część odbioru dotyczyć będzie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji konserwatorskiej.
4. Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót  powinna zawierać :

1) potwierdzoną i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą 
2) opis i dokumentację zastosowanych rozwiązań technologicznych,

3) inwentaryzację zmian wprowadzonych w dokumentacji powykonawczej,

4) atesty i świadectwa jakości użytych materiałów,

5) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją powykonawczą,
6) dokumentację konserwatorską.
5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dokumentacji powykonawczej i konserwatorskiej Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usuniecie przez wykonawcę stwierdzonych w nich nieprawidłowości. 

6. Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu na których wykonywane były roboty.

7. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.
8. Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu na których wykonywane były roboty.

9. Zamawiający dokona odbioru pierwszej części, o której mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu umowy, w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót, a drugiej części w ciągu 7  dni od przyjęcia dokumentów.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 
11. Stwierdzenie w trakcie odbioru wad lub usterek, traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na użyte materiały a  na żądanie Zamawiającego kopie faktur za materiały.

IX. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady (§ 9)

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady, obejmującej całość zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz użytych materiałów w ramach realizacji Umowy na okres …………….. miesięcy (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie) od dnia protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie. 

4. Istnienie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy mailem na adres: ……………………l lub faksem na nr ………………….
5.  Wykonawca przystąpi natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia o ich wystąpieniu. Czas ich usunięcia nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt i ryzyko.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dłuższych terminów niż określone w ust. 5 w przypadku jeśli kolidowałoby to z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub wynikało z możliwości technicznych lub technologicznych dotyczących usunięcia wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego: Kartę gwarancyjną potwierdzającą udzielenie gwarancji na zasadach i w terminach określonych w niniejszym paragrafie i załącznikach do Umowy.
10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy wszystkie prace  naprawcze. 

11. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

14. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.

15. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady

16. Bieg terminu rękojmi oraz gwarancji liczony jest od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.

17. W okresie gwarancyjnym, Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

X. Odstąpienie od umowy (§ 10)

1. Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy za tygodniowym uprzedzeniem, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w części  za 3 dniowym uprzedzeniem w przypadku:
1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawca lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

2) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, jeżeli powyżej wymienione okoliczności uniemożliwią prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

3) jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności:
a) zwłoki w rozpoczęciu  przez Wykonawcę wykonywania  obowiązków wynikających z umowy, przekraczającej 5 dni,

b) zwłoki w wykonywaniu robót  przez Wykonawcę w stosunku do harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, przekraczającej 5 dni,
c) przerwania przez Wykonawcę wykonywania robót na czas co najmniej 10  dni, 

d) wykonywania przez Wykonawcę jego obowiązków w sposób nienależyty i  pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 
e) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z umowy, 
f) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych  uprawnień
4) Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom niewskazanym w ofercie lub na których Zamawiający nie wyraził zgody.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych będących przedmiotem umowy, najdalej w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy i w części której dotyczą niewykonane roboty budowlane.  

4. Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w części w przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem nieważności.

6. Umowne prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.2 i ust.3 niniejszego paragrafu strony mogą realizować do końca terminu upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za części umowy, które zostały wykonane zgodnie z umową.

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca przerwie wykonywanie robót,

2) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania robót wraz z określeniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, w oparciu o ceny jednostkowe użyte przez Wykonawcę przy sporządzaniu kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy.
3) Zamawiający w terminie 10 dni od daty przedłożenia zestawienia dokona ustalenia prawidłowości wyceny wartości robót wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia,

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za należycie wykonane do dnia odstąpienia roboty budowlane. 

10.  Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót
11. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane zgodnie z umową, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 

XI. Kary umowne (§11)

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy,
2) z tytułu odstąpienia w całości od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności o których mowa w § 10, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy,

3) z tytułu odstąpienia w części od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności o których mowa w § 10, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za część której odstąpienie dotyczy,
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

5) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności każde naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 3, 4 i 8.
2. Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. Kary za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
4. Kary za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 
5. Kary z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  wskazane w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej umowie.
7. Łączna wysokość naliczanych  kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody a także dochodzenia kar umownych po odstąpieniu od umowy.
9. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, każdej ze stron przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

XII. Siła wyższa (§12)

1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych.
2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (epidemia, wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.
3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.

4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie.

XIII. Zmiana umowy (§13)

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

1) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, 

2) ………………………

3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

XIV. Klauzula poufności (§14)

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności (tajemnicy)  przekazywanych mu przez Zamawiającego informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania, w szczególności tych informacji których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, także po zakończeniu realizacji umowy.
2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje związane 
w jakikolwiek sposób z działalnością Zamawiającego, znane lub ujawnione na rzecz Wykonawcy i jego podwykonawców w konsekwencji realizacji niniejszej umowy, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, danych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje Zamawiającego. Przy czym nie dotyczy to informacji, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych.

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem. 

4. W przypadku zrealizowania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci ono Zamawiającemu wszelkie dokumenty lub inną własność materialną zawierającą, związaną lub odnoszącą się do informacji poufnych, niezależnie od tego czy zostały one przygotowane przez Zamawiającego czy przez inne osoby, a nadto zobowiązany jest owe informacje trwale skasować ze swoich dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz innych.

5. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 do ust.4 niniejszego paragrafu Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6. Wykonawca nie może publikować żadnych materiałów zawierających tekst lub grafikę wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

XV. Ochrona danych osobowych (§15)

1. Zamawiający i Wykonawca, będąc Administratorami danych osobowych dla danych pozyskiwanych z tytułu zawieranej umowy, tj. danych osób reprezentujących strony oraz dane pracowników 
/współpracowników Stron wyznaczonych do współpracy ze Stroną drugą dla osiągnięcia celów niniejszej umowy, przyjmują, iż:

1.1. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest za pomocą adresu podanego na wstępie niniejszej umowy, w miejscu identyfikacji stron oraz:

1.1.1. ze strony  Zamawiającego, poprzez kontakt z IOD za pośrednictwem adresu email: 
iod@mocak.pl.

1.1.2. ze strony Wykonawcy, poprzez kontakt z IOD za pośrednictwem adresu email: ………….

1.2. Celami przetwarzania danych osobowych są: 

1.2.1. zawarcie i zapewnienie realizacji Umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO) – w tym celu przetwarzane będą dane osób reprezentujących Strony Umowy (zakres: vide dane wskazane na wstępie umowy), oraz

1.2.2. zapewnienie sprawnej realizacji umowy w zakresie współpracy pracowników realizujących zadania z niej wynikające, oraz w zakresie ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit f RODO) – w tym celu przetwarzane będą dane pracowników 
i współpracowników w maksymalnym zakresie: <imię, nazwisko, stanowisko, służbowe,  uprawnienie do wykonywania zawodu, dane do kontaktu: adres email, numer telefonu>. 

1.2.3. wykonanie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust.1 lit c RODO) w zakresie dokumentowania podejmowanych działań z tytułu przepisów podatkowych, księgowych, rachunkowych, dokumentowania uprawnień osób realizujących zadania, oraz archiwizowania prowadzonej dokumentacji; 

1.3. Podanie danych osób reprezentujących strony jest konieczne dla zawarcia Umowy i jej realizacji (brak ich podania wyklucza możliwość jej zawarcia/realizacji);

1.4. Podanie danych osób wyznaczonych do współpracy między stronami służy ułatwieniu realizacji umowy,  i wynika z uprawnienia Administratora.

1.5. Dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

1.6. Zamawiający i Wykonawca za wyjątkiem firm, którym powierzone zostały czynności przetwarzania (utrzymanie IT, niszczenie dokumentacji, itp.) lub operatorów pocztowych,  nie przekazują danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

1.7. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

1.8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie, której dane są przetwarzane przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1.9. Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane są przetwarzane  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

2. Zamawiający i Wykonawca spełnią obowiązek informacyjny względem osób reprezentujących stronę drugą, w ten sposób, że osoby reprezentujące strony, przed jej zawarciem, zobligowane są do zapoznania się z treścią § 15 „Ochrona danych osobowych - dane przetwarzane w kontekście zawierania 
i realizacji Umowy” niniejszej umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca w związku z udostępnieniem danych osobowych swoich pracowników /współpracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie określonym w § 15 pkt 1.2.2. przekażą tym osobom wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego w oparciu o art. 13 pkt 4 lub art. 14 pkt 5 RODO.

4. W celu skutecznego wypełnienia ww. zobowiązania, Strony wykorzystają informacje zawarte w treści 
§ 15 niniejszej umowy obligując osoby wyznaczone do współpracy, by w ramach wyznaczonych Umową  obowiązków służbowych zapoznały się z jego treścią.

XVI.  Postanowienia końcowe (§16)
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny  
      oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla Zamawiającego.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy,
załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy, z wykazem ilości osób skierowanych do wykonania robot w  poszczególnych elementach tego harmonogramu.
Załącznik nr 6 do SWZ

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
	 
Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby.......................................................................................

Adres podmiotu...................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)


	1) Zobowiązuję się do oddania ……………………………………………………..….….
(podać pełną nazwę/f podmiotu któremu są udostępniane zasoby
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę przedmiotu zamówienia 

2) W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:
1) Zakres moich  zasobów udostępnionych wykonawcy: …………………………………
2) Sposób i okres udostępnienia zasobów oraz sposób i okres wykorzystania przez wykonawcę moich zasobów przy wykonywaniu zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

3) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: ………………………………

………………………..

data
                                     ………………….………………………………………………….…

(kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany

 osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania podmiotu)


Załącznik nr 7 do SWZ 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

[dla Wykonawcy]

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”,  poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez MOCAK:
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl, tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum.
Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl,  listownie na adres siedziby wskazany wyżej  lub osobiście w siedzibie Muzeum
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

2) podmioty serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane osobowe;

3) podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób  reprezentujących i pracowników Wykonawcy;

4) podmioty świadczące na rzecz Muzeum niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja.

5) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1. ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 4 obejmujący cały czas trwania umowy.

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE okres przechowywania będzie zgodny z okresem trwałości projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie liczonego od daty płatności końcowej dotacji; Dane będą również przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z okresami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. przez 5 lat."

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

· prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

· prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;

· prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres email: iod@mocak.pl,  listownie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.  Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

Nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie wykorzystywało danych osobowych do podejmowania wobec Pani/Pana osoby zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Załącznik nr 8 do SWZ

Minimalny zakres świadczenia (robót budowlanych i prac konserwatorskich) 

	Podstawa
	Opis
	Jm
	Ilość

	Rozdział
	ROBOTY   ROZBIÓRKOWE
	
	

	Element
	DEMONTAŻ  STOLARKI
	
	

	KNRW 401/353/5
	Wykucie z muru  ościeżnic drewnianych - z należytą  starannością
	m2
	75,5

	Kalkulacja indywidualna
	Ostrożne wyniesienie na wskazane przez inwestora  miejce  do składowania
	kpl
	1

	Element
	DEMONTAŻ  POSADZEK
	
	

	KNNR 3/801/5
	Rozebranie posadzek z deszczułek i desek z oderwaniemi cokołów
	m2
	684,69

	Kalkulacja indywidualna
	Ostrożne wyniesienie na wskazane przez inwestora  miejce  do składowania
	kpl
	1

	Rozdział
	ROBOTY  REMOTOWE -  PODZIEMIE
	
	

	Element
	PODBICIA  ŁAW  FUNDAMENTOWYCH
	
	

	KNRW 401/106/2
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach.
	m3
	426,1

	KNRW 401/106/5
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku
	m3
	426,1

	KNRW 401/109/6
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III
	m3
	426,1

	KNNRW 3/201/1
	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1 km, grubość podbicia do 40 cm - B30 W8
	m3
	11,22

	KNNRW 3/201/2
	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1 km, grubość podbicia do 50 cm - B30 W8
	m3
	36,8

	KNNRW 3/201/4
	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1 km, grubość podbicia do 70 cm - B30 W8
	m3
	20,84

	KNNRW 3/201/5
	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1 km, grubość podbicia do 80 cm - B30 W8
	m3
	10,92

	KNRW 202/259/2 (2)
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty żebrowane fi 8-14 mm
	t
	27,97

	Element
	IZOLACJA  ŚCIAN  FUNDAMETOWYCH
	
	

	KNRW 401/106/1
	Analogia  - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane nazewnątrz, budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m
	m3
	280,58

	KNRW 201/317/1
	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0 m
	m2
	187,05

	KNNRW 3/207/2
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii wodoszczelnej, z gruntowania powierzchni
	m2
	187,05

	KNNRW 3/207/3
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS gt. 30 mm, na klej
	m2
	187,05

	KNNRW 3/207/1
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, geowłóknina, bez gruntowania powierzchni
	m2
	187,05

	KNRW 401/106/3
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane na zewnątrz budynku -  zasypanie wykopów ziemią z ukopów
	m3
	280,58

	Kalkulacja indywidualna  uproszczona
	Osuszanie  zawilgoconych  pomieszczeń.
	kpl
	1

	Rozdział
	WZMOCNIENIA  ŚCIAN  PARTERU I PIĘTRO
	
	

	Element
	WZMOCNIE  ŚCIAN  MUROWANYCH
	
	

	KNR 401/308/5
	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50 m2
	szt
	3

	KNRW 403/1001/1
	Analogia -  Wykucie bruzd na  kotwy  spiralne , mechanicznie na podłożu z cegły
	m
	318

	KNRW 508/209/5
	Analogia - Kotwy spiralne ze stali nierdzewnwnek Fi- 6 mm  / MP 10% /
	m
	318

	Kalkulacja indywidualna
	Wypenienie  bruzd  zaprawą klejową po montażu kotew spiralnych
	mb
	318

	KNRW 403/1012/2
	Zaprawianie bruzd  zaprawą profesjonalną  klejącą do montażu  kotew spiralnych,
	m
	318

	KNRW 401/314/4
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  C 120
	m
	3,2

	KNKRB 3/301/1
	Wkucie gniazd  dla  belek podporowych
	m3
	0,1

	KNRW 205/208/3
	Konstrukcje podparć z kształtownika zamkniętego 120x120x6 mm
	t
	0,67


PAGE  
2

