Załącznik nr 5 do SWZ = załącznik nr 1 do umowy

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora zastępczego dla inwestycji pn. ”Modernizacja Kossakówki – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku willi ,,Kossakówka" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK wraz z budową dźwigu osobowego, miejsc parkingowych oraz wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją i instalacją ciepła technologicznego oraz rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej  i zagospodarowaniem terenu inwestycji wraz z aranżacją zieleni przy Placu Juliusza Kossaka 4 w Krakowie” zwanej dalej obiektem budowlanym. Zamówienie obejmuje również nadzór nad kompleksowym wyposażeniem i aranżacją wnętrz.

- Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych na działkach nr 120/4, 123/6, 146/3, 146/4 obr. 145 Śródmieście i jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r. Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków.

- Obiekt budowlany jest inwestycją celu publicznego – Decyzja nr AU-2/6733/227/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.10.2021 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

- Inwestycja jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Kossakówki" oraz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach projektu kluczowego pn. "Willa Kossakówka - kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych".

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności faktycznych i prawnych, mających na celu zabezpieczenie praw, obowiązków i interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie czynności niezastrzeżonych bezpośrednio dla Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy winien wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych z wykonaniem obiektu budowlanego, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowne uprawnienia, których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Inwestor zastępczy winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem umowy bądź nie wykonania umowy, ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Inwestor zastępczy reprezentuje Zamawiającego przed organami administracji oraz innym stronami w sprawach związanych wykonywaniem zamówienia, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i zgłaszanie wszystkich usterek, błędów i przekazanie uwag wykonawcy dokumentacji projektowej, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia. Zamawiający upełnomocni Inwestora zastępczego do wykonania tych czynności.

- Inwestor zastępczy zapewni aktualizację planu ochrony przed powodzią na okres wykonywania robót budowlanych.

- Inwestor zastępczy pełniący nadzór inwestorski, winien wypełnić obowiązki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2021 poz. 2321 z późniejszymi zmianami) tj. zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności:

- Zapewnić protokolarne objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy i zapewnienie zabezpieczenia przez kierownika budowy terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zabezpieczyć figurkę Matki Boskiej i substancji zabytkowej ogrodu drzew, w tym pomnika przyrody,  znajdujących się na tym terenie.

- Przekazać kierownikowi budowy decyzję pozwolenia na budowę oraz dziennik budowy.

- Ustanowić inspektów nadzoru inwestorskiego dla wszystkich niezbędnych specjalności, wyznaczając jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie, powiadamiając właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie.

- Zapewnić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz zapewnić nadzór bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji obiektu budowlanego, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji obiektu budowlanego.

- Przygotować i koordynować zawarcie umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania obiektu budowlanego (przepisanie liczników na wykonawcę robót budowlanych na okres trwania robot budowlanych aż do odbioru a potem znów przepisanie na Zamawiającego). Czynności te winny uwzględniać przepisy związane z oszczędzaniem energii.

- Przejąć od wykonawcy robót budowlanych operat geodezyjny wytyczenia obiektu budowlanego przed rozpoczęciem robot budowlanych i po ich zakończeniu.

- Na bieżąco kontrolować przestrzeganie na budowie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, pożarowego oraz porządku i sposobu składowania materiałów budowlanych.

- Kontrolować prawidłowość nadzoru archeologicznego wykonywanego przez wykonawcę robót budowlanych w tym zawiadamiania stosownych władz w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych.

- Sprawować kontrolę zgodności wykonywania robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w tym także w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady

- Sprawować kontrolę nad jakością wykonywanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń, a także informować Zamawiającego i uzgadniać z nim możliwości zastosowania lepszych materiałów i sprzętu niż przewidują rozwiązania projektowe (nie zwalnia to z konieczności uzyskania zgody projektanta). Weryfikuje źródła pozyskiwania materiałów. Decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu zaproponowanych przez wykonawcę materiałów i  urządzeń w oparciu o normy, projektu oraz STWiOR. Wszystkie wbudowane urządzenia i materiały winny mieć odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, wyniki badań.

W przypadku stwierdzenia zabudowania materiałów niezaakceptowanych przez Inwestora zastępczego doprowadzić do ich usunięcia na koszt wykonawcy robót budowlanych.

- Sprawować kontrolę i decydować o dopuszczeniu do pracy sprzętu i narzędzi wykonawcy robót budowlanych przewidzianych do wykonania robót budowlanych.

- Kontrolować zgodność oznakowania placu budowy z projektem organizacji ruchu. Inspektor wiodący winien wizytować plac budowy co najmniej 2 razy w tygodniu

- Sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające

- Dokonywać i uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów wentylacyjnych i kominowych.

- Potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolować rozliczeń budowy.

- Przekazywać Zamawiającemu comiesięcznych, pisemnych informacji o stanie realizacji budowy (do 7 dnia następnego miesiąca, którego informacja dotyczy) a w przypadku występujących wszelkich zagrożeń natychmiast.

- Organizować i prowadzić narady robocze na terenie budowy.

- Zapewnić harmonijną współpracę z projektantem, w zakresie  sprawowania przez niego nadzoru autorskiego, w tym opiniowanie i potwierdzanie prawidłowości dokonywanych przez projektanta zmian projektowych czy rozwiązań dodatkowych mając na uwadze aby zmiany w dokumentacji nie spowodowały istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz nie spowodowały zmian w realizacji zamówienia, wymagających dodatkowych pozwoleń lub decyzji administracyjnych.

Każda decyzja Inwestora zastępczego o konieczności wykonania nadzoru autorskiego wymaga akceptacji Zamawiającego. Protokół z każdego nadzoru autorskiego wianiem być przekazany Zamawiającemu i wykonawcy.

Wszystkie wprowadzone zmiany projektu czy też konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych,  wymagają rzetelnego udowodnienia (np., dokumentacja fotograficzna)  i uzasadnienia ich wykonania i akceptacji Zamawiającego.

- Zapewnić harmonijną współpracę z osobą wskazaną przez Zamawiającego odpowiedzialną za nadzór i opiekę nad zabytkami a Wykonawcą i wskazaną przez niego osobą do nadzoru nad realizacją programów konserwatorskich zatwierdzonych przez WUOZ, posiadającą o uprawnienia spełniające wymagania art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 poz. 840). Wykonawca winien składać wyjaśnienia w zakresie spraw podnoszonych przez tą osobę.

- Przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich dokumentów i rozliczeń w zakresie dokonanych nadzorów autorskich.

- Kontrolowanie czy roboty budowlane wymagające odpowiednich uprawnień, zezwoleń czy certyfikatów są wykonywanie przez osoby je posiadające. Każda nieprawidłowość czy uchybienie winno być w trybie natychmiastowym przekazane kierownikowi budowy, Zamawiającemu i odnotowane w dzienniku budowy.

- Zapewnienie odpowiedniego obiegu informacji dotyczących przedmiotu zamówienia i odpowiadanie za ten obieg.

- Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między projektem a stanem faktycznym na terenie budowy, oraz przedstawienia opinii w zakresie rozwiązania tych spraw.

- Kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim  wpisów wszystkich okoliczności wpływających na ocenę wykonania robót.

- Kontrolować zgodność wykonywania robót z Harmonogramem rzeczowo finansowym i terminowym.

- Rozwiązywać na bieżąco problemy technicznych powstających na budowie.

- Weryfikować kosztorysy wykonawcy robót budowlanych pod względem finansowym oraz rzeczowym, w zakresie zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz rzeczywiście wykonanymi robotami budowlanymi oraz zatwierdzać do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę w związku z realizacją obiektu budowlanego.

- Przygotowywać ewentualne aneksy zmieniające umowę z wykonawcą robót budowlanych.

- Skompletować wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru końcowego (dziennik budowy, księgi obmiarów, dokumentacje prób i sprawdzeń, opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, dokumentacji technicznej powykonawczej, kart gwarancyjnych na zastosowane materiały i urządzenia) i dokonać odbioru końcowego wykonanych robót.

- Zgłosić Zamawiającemu gotowość obiektu objętego zamówieniem do odbioru końcowego.

- Przygotować i dokonać odbioru końcowego obiektu objętego zamówieniem, w terminach umożliwiających Zamawiającemu uczestniczenie w odbiorze.

- Przygotować komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej budowy oraz wystąpić z wnioskiem do PINB o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Przekazać Zamawiającemu obiekt objęty zamówieniem, do użytkowania.

- Dostarczyć Zamawiającemu  instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu, karty  gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowanie urządzenia oraz zobowiązać wykonawcę robót budowlanych do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw w okresie gwarancji jakości i  rękojmi za wady, zgodnie z dostarczonym przez wykonawcę harmonogramem.

- Naliczać w imieniu Zamawiającego ewentualne kary umowne, wyliczać wysokość odszkodowań i egzekwować je od wykonawcy.

- Dokonać całkowitego rozliczenia poniesionych przez Zamawiającego kosztów na wykonania obiektu będącego przedmiotem zamówienia, w tym rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy).

- Z uwagi na fakt, że zamówienie jest częściowo finansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 22.11.2022 r, Inwestor zastępczy zobowiązany jest do świadczenia usługi kompleksowego doradztwa przy wykonywaniu zawartych przez Zamawiającego umów o dofinansowanie obiektu budowlanego, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie z dnia 22.11.2022 r  i lata następne. Obowiązki te, jak również obowiązki w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów Inwestor zastępczy będzie wykonywał, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

- Przygotować pełną informację dotyczącą wykonania tego zamówienia, w tym wskazanej przez instytucje uczestniczące w niniejszym zamówieniu, dokumentacji technicznej i finansowej oraz innych żądanych dokumentów.

- Zapewnić wypełnienia warunków nałożonych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej WKZ, na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w tym w szczególności: do powiadamiania WKZ o terminach planowanych robót oraz o wszelkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich mogących mieć wpływ na zakres i termin realizacji inwestycji, itp.

- Wykonać swoje obowiązki z należytą stratnością, w oparciu o wiedzę, doświadczenie w zakresie przedmiotu. Winien  zapewnić właściwe wykonanie zamówienia mając na uwadze, że wymieniony wyżej katalogu czynności może nie ujmować wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a które wynikają z właściwych aktów prawnych mających zastosowanie w tym przypadku jak Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wydanymi w związku z tą ustawą i inne właściwe w przedmiocie zamówienia.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do opiniowani i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na wykonanie robót budowlanych, zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do organizowania kontroli przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące  i czynny udział w tych kontrolach.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do identyfikowania i informowania o tym Zamawiającego, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe  powstanie  ryzyka  potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich,  z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg, interpelacji i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robót budowlanych.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem RODO.

- Wykonywania innych czynności nadzorujących nad kompleksowym wyposażeniem i aranżacją wnętrz

Wymagania związane ze współpracą i rozliczaniem projektu z instytucją współfinansującą inwestycję (kluczowe zapisy wzoru umowy z Narodowym Funduszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa)

- Sprawowanie pełnej (kompleksowej) formalno-finansowej kontroli nad założeniami przyjętymi w projekcie kluczowym.

- Stała i długofalowa współpraca z opiekunem (koordynatorem) projektu ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Obligatoryjne stosowanie zasad „Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” oraz „Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków NFRZK”.

- Jako warunek konieczny - przed przystąpieniem do realizacji prac i po wyborze wykonawcy powołanie komisji z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, WUOZ i SKOZK, na której zostaną przedstawione założenia programu konserwatorskiego i projektu budowlanego oraz warunki udzielonych pozwoleń konserwatorskich – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem (koordynatorem) zadania ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Przygotowywanie, formułowanie i czuwanie nad terminowością realizacji wskazanego w umowie z SKOZK w załączniku nr 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego oraz załącznika nr 3 w/w umowy tj. szczegółowego zakresu prac objętych zadaniem.

- Kontrola nad terminowością realizacji całości projektu kluczowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., rozumianym jako termin dokonania pełnego, końcowego rozliczenia z wykonawcami, na podstawie umów z nimi zawartych, dotyczących realizacji projektu zarówno w części objętej dofinansowaniem, jak również w części nieobjętej dofinansowaniem. Termin ten oznacza całkowite rozliczenie się z wykonawcami i uregulowanie wszystkich ich należności pokrywanych zarówno ze środków dofinansowania jak i z innych środków w ramach wkładu własnego. Przedmiotowe rozliczenie może być dokonane po uprzednim bezusterkowym odbiorze końcowym wykonywanych w ramach zadania projektowego realizowanych prac.

- Wraz z zakończeniem rozliczeń finansowych, o których mowa powyżej, musi zostać zrealizowany pełen zakres rzeczowy prac i działań zadeklarowany w części nieobjętej dofinansowaniem oraz osiągnięty efekt zakładany w karcie zgłoszenia projektu.

- W przypadku każdorazowej zmiany w planowanym kosztorysie projektu kluczowego oraz zakresie rzeczowym planowanych działań wobec zabytku – inwestor zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji karty zgłoszenia projektu kluczowego, na podstawie której promesa zawarta z SKOZK (będąca podstawą do przyznania dofinansowania przez Małopolski Urząd Wojewódzki) podlega aktualizacji. Każda zmiana w planowanym kosztorysie projektu kluczowego i zakresie rzeczowym planowanych działań wobec zabytku wymaga każdorazowo złożenia aktualizacji karty zgłoszenia projektu kluczowego, na podstawie której aktualizowana jest promesa SKOZK będąca podstawą do przyznania dofinansowania przez Urząd Wojewódzki.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim wymagają aktualizacji promesy udzielonej przez SKOZK na realizację projektu. Przedmiotowa aktualizacja możliwa jest wówczas po uprzednim uchwaleniu przez Prezydium SKOZK zmiany wieloletniej prognozy finansowej w następstwie złożonej aktualizacji karty zgłoszenia.

- Umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim podpisywana jest cyklicznie co roku na nowo w latach 2023, 2024, 2025, w oparciu o złożoną aktualizację zgłoszenia projektu kluczowego.

- Zadaniem inwestora zastępczego jest czuwanie, aby przyrzeczone dofinansowanie z NFRZK w kolejnych latach realizacji nie przekroczyło 72% wartości projektu w części podlegającej dofinansowaniu. Jednocześnie dofinansowanie w kolejnych latach może stanowić wartość inną niż 72%, pod warunkiem, że w pierwszym roku realizacji projektu (tj. 2022) będzie mniejsza niż 72% wartości etapu tego roku w części objętej dofinansowaniem, a udział NFRZK nie przekroczy łącznie 72% wartości kwalifikowanej części projektu kluczowego.

- Na inwestorze zastępczym spoczywa obowiązek każdorazowego udokumentowania (w formie pisemnego dokumentu) i sporządzenia wstępnego kosztorysu szacunkowego -  wartości wydatków z podziałem na te objęte dofinansowaniem oraz w części nieobjętej dofinansowaniem  a następnie w oparciu o uzyskane oferty opracowanie ostatecznego kosztorysu. Wartość wydatków w części objętej dofinansowaniem oraz w części nieobjętej dofinansowaniem należy każdorazowo udokumentować w formie pisemnego dokumentu - za pomocą wstępnego kosztorysu szacunkowego, a następnie ostatecznego kosztorysu opracowanego w oparciu o uzyskane oferty.

- W przypadku, jeśli w trakcie realizacji umowy Beneficjent podpisze umowę/umowy na pokrycie kosztów projektu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Urzędowi jej/ich kopii wraz ze szczegółowymi zakresami rzeczowo-finansowymi, z planowanym podziałem na kolejne lata realizacji projektu - równocześnie Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego informowania Urzędu o wszystkich zmianach dokonywanych w tych umowach i przedstawiania zaktualizowanych załączników do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zakresu rzeczowo-finansowego.

- Inwestor zastępczy winien kalkulować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu kluczowego oraz szacować przyszłe wydatki związane z projektem. Beneficjent, który nie przeznaczy na finansowanie środków wymienionych w umowie i w określonych w niej wysokościach i proporcjach oraz terminach zobowiązany jest zwrócić dofinansowanie przyznane w danym roku w części proporcjonalnej do nieponiesionych wydatków, zachowując przy tym udział procentowy przyznanych środków wówczas wartość limitu dofinansowania na realizację projektu będzie pomniejszana o wartość zwracanego dofinansowania.

- W sytuacji gdy Beneficjent nie wydatkuje żadnych środków finansowych, dofinansowanie podlega w całości zwrotowi - a Urząd Wojewódzki powiadamia SKOZK o konieczności podjęcia postanowienia o wygaśnięciu promesy.

- Najważniejsze terminy i zobowiązania:

- złożenie ostatniego (końcowego) wniosku o wypłatę dofinansowania do 15 danego roku rozliczeniowego,

- zakończenie finansowe zadania, rozumiane jako termin dokonania końcowej zapłaty na rachunek wykonawcy do 31 grudnia danego roku,

- beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania przyznanego mu dofinansowania do 31 grudnia danego roku,

- zwrot niewykorzystanej części przyznanego dofinansowania do 15 stycznia (wraz ze złożeniem aktualizacji karty zgłoszenia) - od niewykorzystanej kwoty dofinansowania zwróconego po terminie naliczone są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

- Beneficjent zobowiązany jest do zakończenia co najmniej jednej procedury wyboru wykonawców projektu kluczowego w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, pod rygorem cofnięcia dofinansowania.

- Po dokonaniu wyboru wykonawców należy zgłosić Urzędowi uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem): protokoły z przeprowadzonych postępowań, oferty wybranych do realizacji zgodnie z "Zasadami wyboru wykonawcy" w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się wyniku postępowania.

- W terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umów z wybranymi wykonawcami należy przekazać Urzędowi ich uwierzytelnione kopie wraz z kopiami kosztorysów ofertowych oraz wyciągów z tych kosztorysów dotyczących zakresu prac przewidzianych w danym roku - wraz z zaktualizowanymi w/w załącznikami nr 2 i 3 do umowy.

- Przekazywanie środków finansowych pochodzących z dofinansowania następować będzie po terminowym złożeniu:

- wniosku o wypłatę dofinansowania,

- oryginału faktury za wykonane prace, która będzie sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez beneficjenta,

- uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru prac (częściowego lub końcowego w zakresie etapu lub branży);

- dokumentów potwierdzających (kopii rachunków i faktur oraz potwierdzeń zapłaty) pełne zaangażowanie środków finansowych Beneficjenta,

- dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należności wykonawcy w formie przelewów bankowych z przekazanych dotychczas środków NFRZK,

- wszystkich faktur wykonawcy lub dostawcy przed realizacją płatności zarówno ze środków NFRZK jak i innych źródeł, które zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, a w przypadku prac konserwatorskich - przez osoby upoważnione przez Beneficjenta.

- Wniosek o wypłatę środków wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu po przeprowadzeniu końcowego lub częściowego odbioru prac, a protokoły powinny zawierać wszystkie informacje, o których mowa w umowie.

- O planowanych terminach komisji odbiorów prac (częściowych, zaawansowania prac i końcowych) należy zawiadomić Małopolski Urząd Wojewódzki, WUOZ i SKOZK na 7 dni wcześniej - brak obecności przedstawicieli tych organów nie wstrzymuje dokonania zaplanowanego odbioru, ale wówczas obowiązkowym załącznikiem do protokołu odbioru jest dokument potwierdzający dostarczenie im zawiadomień na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

- Brak udziału przedstawiciela WUOZ na komisjach odbiorów prac – do końcowej wypłaty dofinansowania - skutkuje koniecznością uzyskania pisemnego (załącznika) potwierdzenia przez WUOZ poprawności wykonania zadania pod względem prac konserwatorskich, które zostały odebrane bez jego udziału. W przypadku uzyskania przez WUOZ negatywnej oceny prac bądź odmowy odbioru przez WUOZ, dofinansowanie podlega zwrotowi. W przypadku sytuacji, w której na komisjach odbiorów nie brał udział przedstawiciel WUOZ, trzeba zadbać o załącznik do końcowego wniosku o wypłatę dofinansowania w postaci pisemnego potwierdzenia przez WUOZ poprawności wykonania zadania pod względem konserwatorskich wszystkich prac odebranych bez jego udziału (a w przypadku uzyskania negatywnej oceny prac lub odmowy odbioru przez WUOZ - dofinansowanie podlega zwrotowi).

- Należy składać do Urzędu pisemne zamówienie zabezpieczenie środków NFRZK na zapłatę faktury do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planuje się jej złożenie do zapłaty - informację w tym zakresie przekazuje się w ramach składanej w tym terminie "Informacji o przebiegu realizacji zadania", w której wykazuje się wydawane środki i zakres zrealizowanych prac - w całym okresie realizacji zadania należy przekazywać do Urzędu comiesięczną informację o przebiegu realizacji zadania w terminie do 3 dni po zakończeniu danego miesiąca.

- Inwestor zastępczy winien dbać o rzetelne i staranne opisywanie wszystkich faktur wykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy. Faktury powinny być każdorazowo opisywane w sposób wyczerpujący i czytelny. Protokoły częściowe i końcowe odbioru prac, winny być w swej treści przygotowywane również w sposób wynikający (przewidziany w) z umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

- Na inwestorze zastępczym spoczywa obowiązek czuwania dotyczący naliczania kar umownych za nienależyte lub/i nieterminowe wykonanie umowy z wykonawcami robót - karty pomniejszają wysokość przyznanego dofinansowania.

- O wszelkich zmianach w realizacji prac dotyczących ich planowanego zakresu rzeczowego lub asortymentu robót należy informować Urząd w formie pisemnej, a na ich wprowadzenie uzyskać akceptację SKOZK - zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wiąże się z dokonaniem aktualizacji promesy, a zmiana zakresu musi znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie rzeczowo-finansowym.

- W przypadku wystąpienia konieczności prac dodatkowych ich zasadność i zakres musi zostać potwierdzona przez przedstawiciela WUOZ - w takim przypadku również konieczna jest aktualizacja promesy, harmonogramu i zakresu rzeczowo-finansowego.

- Małopolski Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli finansowej i rzeczowej realizowanego zadania.

- Po zakończeniu realizacji projektu należy przygotować i przekazać do Urzędu dokumentację konserwatorską obejmującą cały zakres wykonanych prac konserwatorskich oraz sprawozdanie z wykonanych prac budowlanych w terminie do 3 miesięcy liczonych od dnia zakończeniu ostatniego etapu realizacji całego projektu.

- Inwestor zastępczy winien czuwać nad przygotowaniem do dnia 15 stycznia każdego roku sprawozdania końcowego z wykonania zadania w danym roku, które jest warunkiem koniecznym do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

W załączeniu wykaz dokumentacji dotyczącej tego zamówienia będącej w posiadaniu Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa:

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, jednostka projektowa: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o., październik 2022 r.

Dokumentacja konserwatorska:

- Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczący zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, marzec 2021 r.

- Program prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, marzec 2021 r.

- Sprawozdanie z badań stratygraficznych przeprowadzonych w zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, lipiec 2021 r.

- Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczący elewacji zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, luty 2022 r.

- Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczący wnętrz zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, luty 2022 r.

- Program prac konserwatorskich dotyczący rekonstrukcji dwóch pieców: eklektycznego z firmy Józefa Niedźwieckiego oraz modernistycznego z kafli wytworzonych w Spółdzielni Kafel – w zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr inż. arch. Andrzej Karbowski, mgr Dorota Narowska Avonza, luty 2022 r.

- Segregacja kafli zabytkowych pieców w willi „Kossakówka” – sprawozdanie i wnioski, mgr inż. arch. Andrzej Karbowski, styczeń, listopad 2021 r.

- Program prac konserwatorskich przy fragmencie bruku w zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, konsultacje: mgr Szymon Pawlikowski, kwiecień 2022 r.

- Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczący stolarki elewacyjnej i we wnętrzach zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr Dorota Narowska Avonza, kwiecień 2022 r., wraz z:

- Inwentaryzacja rysunkowo pomiarowa oraz projekt konserwacji i restauracji stolarki otworowej i zabytkowych drewnianych detali wystroju wnętrza w willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr historii sztuki UJ i technik stolarstwa artystycznego Kazimierz Czepiel, marzec 2022 r.

- Szczegółowe postępowanie konserwatorskie – przedmiar robót na wykonanie konserwacji  i restauracji stolarki otworowej i zabytkowych drewnianych detali wystroju wnętrza w willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr historii sztuki UJ i technik stolarstwa artystycznego Kazimierz Czepiel, marzec 2022 r.

- Kalkulacja inwestorska na wykonanie konserwacji i restauracji stolarki otworowej i zabytkowych drewnianych detali wystroju wnętrza w willi „Kossakówka” w Krakowie przy Pl. Kossaka 4, mgr historii sztuki UJ i technik stolarstwa artystycznego Kazimierz Czepiel, marzec 2022 r., aktualizacja: październik 2022 r.

- Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, Firma Archeologiczna ARCHEOLOG Szymon Pawlikowski, 2022 r.

Pozwolenia i decyzje administracyjne:

- Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa) nr 666/6740.2/2022 z dnia 13.12.2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

- Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa) nr AU-2/6733/227/2021 z dnia 26.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku willi Kossakówka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (…)”.

- Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) nr RU.463.31.2022 (1) z dnia 09.06.2022 r. zezwalająca na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. K. Morawskiego na działkę nr 123/6 obr. nr 145 jedn. ewid. Śródmieście, dla obsługi komunikacyjnej willi „Kossakówka”, na czas nieokreślony.

- Uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr RW.460.5.1193.2021 z dnia 22.12.2021 r. dot. włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego planowanej inwestycji.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.561.2022 z dnia 10.11.2022 r. na prowadzenie robót budowlanym przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.169.2022 z dnia 15.03.2022 r. na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie remontu i konserwacji elewacji budynku.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.166.2022 z dnia 09.03.2022 r. na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie prac remontowo-konserwatorskich we wnętrzach budynku.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.342.2022 z dnia 14.06.2022 r. na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie obejmującym konserwację i restaurację stolarki elewacyjnej, otworowej i zabytkowych drewnianych detali wystroju wnętrza budynku.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.170.2022 r. z dnia 15.03.2022 r. na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie rekonstrukcji we wnętrzu budynku dwóch pieców: eklektycznego z firmy Józefa Niedźwieckiego oraz modernistycznego z kafli wytworzonych w Spółdzielni Kafel.

- Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.361.2022 z dnia 29.06.2022 r. na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie konserwacji fragmentu brukowanej drogi z nieforemnej kostki wapiennej w kształcie klinów na piaskowej podsypce o wymiarach ok. 3x5 m (odkrytej na głębokości 350 cm poniżej poziomu podłogi parteru podczas robót budowlanych i przebadanej archeologicznie w 2021 r.).

- Pozwolenie nr ZR.5144.10.2021 z dnia 12.04.2021 r. na przeprowadzenie prac konserwatorskich w pełnym zakresie konserwacji i estetycznej przy kamiennej kapliczce z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz decyzja z dnia 08.12.2022 r. przedłużająca to pozwolenie do 31.12.2025 r.

Inne:

- Umowa nr WD-I/KL.I.5/123/2022 z dnia 22.11.2022 r. o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania: „Willa Kossakówka – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych – I ETAP realizacji PROJEKTU KLUCZOWEGO” zawarta pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

- Wzór umowy o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania/projektu kluczowego.

- Dofinansowanie ze środków NFRZK: karta zgłoszenia projektu kluczowego wraz z aktualizacjami, wnioski o przyznanie dofinansowania na lata 2022 i 2023, promesy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, zasady wyboru wykonawcy robót budowlanych i prac konserwatorskich, wytyczne do kosztorysowania.

- Umowa o dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków (zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Kossakówki”) wraz z aneksami.

- Protokoły i notatki z komisji konserwatorskich.

- Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas robót budowlanych w roku 2021.

- Umowy i aneksy o media (sprzedaż energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, energia cieplna i podłączenie do sieci ciepłowniczej).

- Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (fiszka projektowa, potwierdzenie wpisania projektu do Programu, sprawozdania z realizacji projektu).

- Wydział Geodezji: mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, wykazy zmian działek, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej.

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa: zawiadomienie nr RW.460.5.1193.2021 z dnia 22.12.2021 r. ws. uzgodnienia możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego planowanej inwestycji.

- Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla zadania: Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” do koncepcji ideowo-programowej Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK „Kossakówka”, dr inż. arch. prof. PK Wojciech Wicher, luty 2022 r.

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i inwentaryzacja zagospodarowania, KRAKSURV Sp. z o.o., mgr inż. arch. upr. Agnieszka Wątorska-Lenart, mgr inż. geod. Maciej Orkisz, kwiecień 2020 r., aktualizacja: styczeń 2022 r.

- Mapa do celów projektowych, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOLOT, Roman Dziedzic, luty 2022 r.

- Dokumentacja naukowo-historyczna, Waloryzacja elementów zabytkowych, Pracownia Badań Zabytków Architektury, mgr inż. arch. Marek J. Łukacz, mgr inż. arch. Magdalena Goras, dr inż. arch. Marek M. Łukacz, 2020 r.

- Projekt budowlany z 2014 roku (2 tomy) (Przedsiębiorstwo Projektowania i Planowania inwestycji OPUS II Sp. z o.o.

- Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem oceny dotychczas wykonanych robót budowlanych, KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o., dr inż. Stanisław Karczmarczyk, mgr inż. Łukasz Bubula, marzec 2020 r, wraz z projektem wykonawczym dotyczącym zakresu przerwanych prac budowlanych obejmujących posadowienie budynku, w ramach projektu budowlanego z 2014 roku.

- Badania mykologiczne pomieszczeń piwnicznych zabytkowego dworku „Kossakówka”, Laboratorium Usługowe GRZYB.EK., dr inż. Ewa Kisielowska, marzec 2020 r.

- Ekspertyza mykologiczno-budowlana: belki konstrukcyjne stropów drewnianych, F.H.U. STYL, inż. Jerzy Siwek, grudzień 2021 r.

- Ekspertyza mykologiczno-budowlana: zabytkowe schody drewniane, F.H.U. STYL, inż. Jerzy Siwek, listopad 2021 r.

- Inwentaryzacja oraz ekspertyza dendrologiczna drzew wraz z projektem zabezpieczeń dla otoczenia dworu Kossakówka, GREENTEC STUDIO, dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, luty 2020 r.

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku „Kossakówki”, GEOMAX, mgr inż. Kamil Wroński, maj 2021 r.

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej, PPOŻ Consulting, mgr inż. arch. Michał Piotr Szymanowski, mgr inż. Marek Szklarski, październik 2022 r.

- Dokumentacja robót budowlanych: grudzień 2020 r. oraz wrzesień 2021 r. – styczeń 2022 r.

- Dokumentacja archiwalna: programy konserwatorskie z lat 2014 i 2017.

- Inne: operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości, dokumentacja związana z własnością nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków