Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

II. Opis wykonania umowy (§2)

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora zastępczego dla inwestycji pn. ,,Modernizacja Kossakówki - przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku willi ,,Kossakówka" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK wraz z budową dźwigu osobowego, miejsc parkingowych oraz wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją i instalacją ciepła technologicznego oraz rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu inwestycji wraz aranżacją zieleni przy Placu Juliusza Kossaka 4 w Krakowie” zwanej dalej obiektem budowlanym. Zamówienie obejmuje również nadzór nad kompleksowym wyposażeniem i aranżacją wnętrz.

- Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych na działkach nr 120/4, 123/6, 146/3, 146/4 obr. 145 Śródmieście i jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r. Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Inwestora zastępczego zawiera załącznik nr 5 do SWZ, który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

- WYKONAWCA będzie wykonywał swoje czynności w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pełnomocnictw.

- Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się udzielać WYKONAWCY pełnomocnictw, o których mowa w ust. 5, w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. ZAMAWIAJĄCY przed udzieleniem pełnomocnictwa może żądać dodatkowych wyjaśnień. W razie zażądania dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa wyżej zaczyna biec od dnia złożenia ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej wyjaśnień przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY odmawia udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli przedmiot umocowania nie leży w zakresie kompetencji WYKONAWCY oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochroną praw ZAMAWIAJĄCEGO. Brak udzielenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jednostkowego pełnomocnictwa nie wpływa na obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- Udzielone pełnomocnictwa WYKONAWCA zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony interesów ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań w tym finansowych w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO.

- W dniu podpisania umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie oferty tj. …………………… złotych).

- W przypadku gdy okres, na który zawarta została polisa upływa przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa z ZAMAWIAJĄCYM, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przedłożenia polisy na w/w warunkach, obejmującej pozostały okres obowiązywania umowy z ZAMAWIAJĄCYM.

- WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić trwanie ubezpieczenia przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

- Jeżeli w chwili zawarcia umowy WYKONAWCA jest ubezpieczony na okres krótszy niż określony w ust. 10, WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonywania odpowiednich przedłużeń okresu ochrony ubezpieczeniowej i przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU dowodów ubezpieczenia na kolejne okresy – niezwłocznie – jednak nie później niż na 3 dni robocze przed datą wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.

- WYKONAWCA wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze złożoną przez niego ofertą, w tym:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz.2351 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 poz. 401),

- obowiązującymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi i innymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia.

- WYKONAWCA potwierdza, że otrzymał od ZAMAWIAJACEGO  wszystkie niezbędne materiały i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w całym zakresie.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- WYKONAWCA oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie mogą być traktowane jako pracownicy ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i jego podwykonawców oraz dostawców w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji obiektu budowlanego i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- WYKONAWCA dokonuje sprawdzenia kosztorysów oraz faktur wystawianych przez wszystkie podmioty w toku realizacji obiektu budowlanego i protokołów odbioru w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich złożenia przez wykonawcę.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie popełnione przez siebie błędy, w szczególności skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac celem należytego wykonania przedmiotu umowy W szczególności pokryje koszty wynikające z błędów, omyłek a z tytułu podjętych przez niego czynności celem usunięcia skutków tych zdarzeń.

- Przeniesienie przez WYKONAWCĘ na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem umowy, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, jest nieważne.

- Strony umowy zobowiązują się powiadamiać wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- WYKONAWCA zagwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli wykonywanej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje WYKONAWCĘ do konsultacji z nim budzących wątpliwości a istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, mimo że  będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- W przypadku gdy WYKONAWCA nie wykona przedmiotu umowy w całości lub części w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu. ZAMAWIAJĄCY zleci jej WYKONANIE  innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego.

- Osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktu z WYKONAWCĄ i odbioru przedmiotu umowy jest Pan …………… . Zmiana osoby o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy

- WYKONAWCA wskazuje jako osobę do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM oraz przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy ..............................

- Odbiór wykonania przedmiotu umowy dokonywany będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie protokołu odbioru wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i opiniowania umów dotyczących obiektu budowlanego, zawiązanych z funkcjonowaniem obiektu po jego odbiorze.

- Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności WYKONAWCY za wady/usterki wykonania przedmiotu umowy, wynikłe z jego winy.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie zespołu sprawdzającego, który dokona oceny wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie zgodności wykonania przedmiotu umowy z prawem w tym w szczególności z prawem zamówień publicznych i prawem budowlanym.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do regulowania płatności za prace związane z realizacją obiektu budowlanego bezpośrednio na rzecz wykonawców tych robót na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez WYKONAWCĘ (Inwestora zastępczego).

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją obiektu budowlanego,  dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do udzielania WYKONAWCY niezbędnych pełnomocnictw, o których mowa w treści  niniejszej umowy.

- Z uwagi na konieczność nadzorowania robót budowlanych wynikających z realizacji prac objętych programami konserwatorskimi zatwierdzonymi przez WUOZ, na etapie realizacji umowy WYKONAWCA powinien dysponować co najmniej jedną osobą do nadzoru nad realizacją programów konserwatorskich o uprawnieniach spełniających wymagania art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 poz. 840) .

- WYKONAWCA zobowiązany jest do utrzymania w trakcie trwania realizacji umowy, w ramach zasobu osobowego wykonującego usługę osób posiadających doświadczenie (określne w SWZ pkt. VI ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d), e)  zadeklarowane w ofercie w zakresie inspektorów nadzoru, osoby ds. urządzania zieleni oraz  specjalisty ds. rozliczeń.

III. Udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia (§3)

- WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- ZAMAWIAJĄCY wymaga wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

- Powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia nie zmienia treści zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie zamówienia. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników.

- Podwykonawcy winni posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami SWZ.

- WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia WYKONAWCY.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców obciążają WYKONAWCĘ, bez skutków prawnych dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA ma obowiązek przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

- Umowy zawarte z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania WYKONAWCY wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

IV Termin wykonania umowy (§4)

- WYKONAWCA obowiązany jest świadczyć usługi Inwestora zastępczego do momentu zakończenia realizacji nadzorowanych robót budowlanych (odbioru końcowego robót budowlanych), zagospodarowania terenu, wyposażenia i aranżacji wnętrz usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (odbioru usunięcia wad i usterek), uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenia dofinansowania obiektu budowlanego.

- Obiekt budowlany objęty jest dofinansowaniem ze środków Gminy Miejskie Kraków i  Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie na rok 2022 i zawieranymi co rok na następne lata.

- Przez rozliczenie dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie na rok 2022 i lata następne należy zrozumieć złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania, co nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku zakończenia ostatniego zadania objętego dofinansowaniem na podstawie tej umowy.

- Planowany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji (obiektu budowlanego) to 31.12.2025r.

- Planowany termin rozliczenia dofinansowania to 15.01.2026 r.

- Planowany termin zakończenia świadczenia usług przez WYKONAWCĘ to 31.03.2026

- Zmiana terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji lub zmiana umowy o dofinansowanie z dnia 22.11.2022 r. i na lata następne  skutkująca zmianą terminu złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania bądź zawarcie nowej umowy o dofinansowanie, będzie stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia usług przez WYKONAWCĘ w drodze aneksu do umowy.

V. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń (§5)

- WYKONAWCY z tytułu niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……………………………….. zł brutto (razem z VAT), w tym podatek VAT……………………...

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków WYKONAWCY określonych w SWZ i zał. nr 1 do umowy oraz innych niezbędnych do należytego wykonania umowy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

- Zapłata za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:

- w okresie od podpisania umowy do miesiąca w którym rozpoczną się roboty budowlane – miesięcznie, po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, w wysokości 1.5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1 (łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1)

- w okresie od miesiąca w którym nastąpi rozpoczęcie prac budowalnych – miesięcznie, po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1 (łącznie nie więcej niż 75% wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1)

- 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 - jednorazowo, po dokonaniu odbioru końcowego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 2 ust. 1

- 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 – jednorazowo, po rozliczeniu dofinansowania obiektu budowlanego.

- pozostałe wynagrodzenie, nie mniej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 – jednorazowo, po zakończeniu świadczenia usług zgodnie z § 4.

- Zapłata będzie następować przelewem na konto WYKONAWCY nr ……………………., na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO.

- Termin zapłaty strony ustalają na do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

- Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania:  Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,  PL6751427073

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), WYKONAWCA. może przesyłać do ZAMAWIAJĄCEGO, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PFE) dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/ ustrukturyzowane faktury elektroniczne.

- W celu przeslania faktury elektronicznej WYKONAWCA winien zarejestrować się na platformie.

- W przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez WYKONAWCY, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

- W przypadku zastosowania przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień, o których mowa w ust. powyżej niniejszego paragrafu WYKONAWCA nie będzie zgłaszać wobec ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń związanych z terminem zapłaty należności WYKONAWCY wynikających z umowy, w szczególności roszczeń odsetkowych

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment  ZAMAWIAJĄCY zastosuje tylko przy płatnościach bezgotówkowych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem

- WYKONAWCA oświadcza, że jest: mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, dużym przedsiębiorcą* (wybrać odpowiednie), w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 893 z późniejszymi zmianami).

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 893 z późniejszymi zmianami).

- Termin zapłaty strony ustalają na 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

- WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.

VI Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy(§6)

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy za tygodniowym uprzedzeniem, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w części  za 3 dniowym uprzedzeniem w przypadku:

      - wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY lub zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ majątku na rzecz wierzycieli,

      - przystąpienia przez WYKONAWCĘ do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, jeżeli powyżej wymienione okoliczności uniemożliwią prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

      - jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne,

      - Jeżeli wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych osiągnie limit przewidziany w § 7 ust. 3

      - Zawieszenia finasowania inwestycji przez SKOZK lub UMK czego rezultatem będzie zatrzymanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 2 miesiące

- WYKONAWCY przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w części w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY.

- Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem nieważności.

- Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron.

- Rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron lub odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO  nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron lub odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obciążają obowiązki szczegółowe:

- WYKONAWCA przerwie wszelkie prace związane z pełnieniem funkcji inwestora,

- w ciągu 7 dni od daty odstąpienia WYKONAWCA sporządzi zestawienie zawierające wykaz wszystkich wykonanych czynności do czasu odstąpienia od umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane zgodnie z umową, zrealizowane do dnia odstąpienia lub rozwiązania.

- ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY po stwierdzeniu dokonania wszystkich wykonanych czynności do czasu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy świadczenia usług przed odstąpieniem od umowy oraz ilości dni w miesiącu w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z odstąpieniem od umowy lub wykonaniem zastępczym. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do potrącenia ww. kosztów z wynagrodzenia WYKONAWCY.

- Rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron lub odstąpienie od umowy nie zwalnia WYKONAWCY z jego zobowiązań z tytułu wad czynności, wykonanych do dnia rozwiązania lub odstąpienia.

- Kary umowne (§7)

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY może żądać od  WYKONAWCY zapłaty kary umownej:

- z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu okoliczności o których mowa w § 6 ust 2 pkt 1-3 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- za dalsze niewłaściwe wykonywanie umowy mimo wezwania Zamawiającego, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, OKREŚLONEGO w § 5 ust. 1 za  każdy dzień po upływie terminu wskazanego w wezwaniu.

- za spowodowanie opóźnień lub przerw w realizacji robót budowalnych z winy WYKONAWCY, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia lub przerwy.

- za naruszenie terminu wskazanego w § 2 ust. 20, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- za nieobecność Wykonawcy lub jego przedstawiciela na budowie, radzie budowy lub innych spotkaniach, na których obecność była wymagana przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek.

- za brak powiadomienia Zamawiającego o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ  na termin wykonania lub koszt robót w wysokości 1% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- za brak przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w § 3 ust. 9 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3,  a także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek.

- z tytułu niedotrzymania zobowiązań zawartych w ofercie, o których mowa w §2 ust. 37 oraz ust. 38 w wysokości 0,5% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto ZAMAWIAJĄCEGO, określonej w §5 ust. 1 umowy za 1 osobę za każdy kolejny rozpoczęty okres 30 dni.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody a także dochodzenia kar umownych po odstąpieniu od umowy.

- Limit kar umownych (łączna maksymalną wysokość kar umownych), jakich Strony mogą żądać z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.

- Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie.

- Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, każdej ze stron przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Siła wyższa (§8)

- Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych.

- Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (epidemia, wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.

- Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.

- Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie.

- Zmiana umowy (§9)

  - Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

      - wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ;

- ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach określonych w ust. 4-7 niniejszego paragrafu;

      - terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 6 umowy z uwagi na zmianę terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji, niewydania przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie określonym w § 4 ust 6 z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, zmianę umowy o dofinansowanie z dnia 22.11.2022 r., skutkującą zmianą terminu złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania bądź zawarcie nowej umowy o dofinansowanie;

      - obowiązków stron, terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, wysokości i podstaw naliczenia kar umownych w przypadku:

        - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

        - gdy konieczność zmian będzie następstwem wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

        - wystąpienia siły wyższej.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza ZAMAWIAJACY w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 24% wynagrodzenia §5 ust. 1

- W przypadku zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY na podstawie niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres powyżej 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania wykonawcy.

- Wynagrodzenie WYKONAWCY o którym mowa w  § 5 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio zmienione (zwiększone lub zmniejszone) w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: wskaźnik GUS) za poprzedni rok kalendarzowy.

- Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS uprawniający Strony do  zmiany wynagrodzenia wynosi 3%  w stosunku do wskaźnika wzrostu lub spadku cen publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę.

- Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania umowy .

- W następnych latach wynagrodzenie będzie podlegało corocznie zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika GUS za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku gdy poziom wskaźnika GUS za dany rok będzie niższy od wskazanego w ust. 5 wynagrodzenie będzie podlegało zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika GUS za poprzednie dwa (lub więcej) zakończone lata kalendarzowe.

- Wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub innych czynników cenotwórczych wskazanie podstawy prawnej.

- Odpowiednio ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA rozpatrzy wniosek drugiej strony w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych lub z zachowaniem tego terminu zwróci się do drugiej strony  o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym , nie krótszym niż 3 dni robocze.

- Wprowadzenie istotnych zmian treści zawartej umowy następuje za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY poprzez zawarcie pisemnego aneksu  określającego datę wejścia w życie zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

- Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków,

- ………………………

- O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

- ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA mogą rozwiązać niniejszą umowę za zgodną wolą stron.

- Klauzula poufności (§10)

- WYKONAWCA zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności (tajemnicy)  przekazywanych mu przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania, w szczególności tych informacji których ujawnienie mogłoby narazić ZAMAWIAJĄCEGO na szkodę, także po zakończeniu realizacji umowy.

- Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje związane 
w jakikolwiek sposób z działalnością ZAMAWIAJĄCEGO, znane lub ujawnione na rzecz WYKONAWCY i jego podwykonawców w konsekwencji realizacji niniejszej umowy, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, danych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje ZAMAWIAJĄCEGO. Przy czym nie dotyczy to informacji, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych.

- WYKONAWCA w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem.

- W przypadku zrealizowania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy WYKONAWCA niezwłocznie zwróci on ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie dokumenty lub inną własność materialną zawierającą, związaną lub odnoszącą się do informacji poufnych, niezależnie od tego czy zostały one przygotowane przez ZAMAWIAJĄCEGO czy przez inne osoby, a nadto zobowiązany jest owe informacje trwale skasować ze swoich dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz innych.

- W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 do ust.4 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- WYKONAWCA nie może publikować żadnych materiałów zawierających tekst lub grafikę wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zobowiązanie to dotyczy także ewentualnych podwykonawców.

- Ochrona danych osobowych (§11)

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”,  poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez ZAMAWIAJĄCEGO:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana (WYKONAWCY) danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl, tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl,  listownie na adres siedziby wskazany wyżej  lub osobiście w siedzibie Muzeum

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości i mniejszej niż progi unijne.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - podmioty serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane osobowe;

  - podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób  reprezentujących i pracowników Wykonawcy;

  - podmioty świadczące na rzecz Muzeum niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja.

  - podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1. ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 4 obejmujący cały czas trwania umowy.

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE okres przechowywania będzie zgodny z okresem trwałości projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie liczonego od daty płatności końcowej dotacji, a także zgodnie z okresami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;

- prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres email: iod@mocak.pl,  listownie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.  Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* 	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** 	Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie wykorzystywało danych osobowych do podejmowania wobec Pani/Pana osoby zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

XII.  Postanowienia końcowe (§12)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Załączniki:

      - Oferta WYKONAWCY

      - Załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

      - Dokumentacja techniczna i inne dokumenty przekazane WYKONAWCY zgodnie z wykazem zawartym w SWZ