BM/ZP-26-20/25

UMOWA NR [________]

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu [__].[__].[_____] r. w Krakowie pomiędzy:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

[_________________________________________________________________]

– reprezentowaną przez: [______________________________]

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej również łącznie „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Strony zawierają Umowę (zwaną dalej „Umową“) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4, 30-702 Kraków. Przedmiot zamówienia (Przedmiot Umowy) obejmuje:

  - Zakres podstawowy:

    - Etap I: modernizacja wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku B, modernizacja automatyki central wentylacyjnych i uruchomienie central wentylacyjnych NW9, NW10 i N11 oraz modernizacja kurtyny wodnej w Holu;

    - Etap II: modernizację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Kawiarni

  - Opcja 1: modernizacja wentylacji i klimatyzacji w Holu i Księgarni, modernizacja klimatyzacji w Budynku B wraz z dostawą i montażem nawilżaczy powietrza dla centrali wentylacyjnej NW1;

  - Opcja 2: modernizacja wentylacji i klimatyzacji w zakresie pomieszczeń Śluzy i Galerii Alfa wraz z dostawami i montażem nawilżaczy powietrza dla central wentylacyjnych NW7 oraz NW10;

  - Opcja 3: dostawa i montaż nawilżaczy powietrza dla pozostałych central wentylacyjnych obsługujących pozostałe pomieszczenia budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4 w Krakowie. Zamówienie w zakresie Opcji 3 może być realizowane sukcesywnie w częściach, aż do wyczerpania zakresu rzeczowego tej opcji.

- Szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SWZ. Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy, a przedmiot zamówienia jest determinowany przez dokumentację projektową, która ma charakter nadrzędny. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi.

- Zadania wchodzące w skład zamówienia podstawowego oraz zadania wchodzące w skład opcji zostały określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, wraz z wskazaniem wariantu/ów prawa opcji. W takim wypadku, zakres zamówienia ulega rozszerzeniu o prace wchodzące w skład opcji i zakres ten zostanie zrealizowany w terminie i za wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wpływa na termin realizacji zakresu podstawowego. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji powinno być złożone nie później niż do 30 sierpnia 2027 r. Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający, w terminie wskazanym powyżej, może wielokrotnie składać oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, z tym, że prawo Opcji 1 oraz prawo Opcji 2 może być wykorzystane wyłącznie raz, natomiast prawo Opcji 3 – wielokrotnie, do wyczerpania zakresu zamówienia.

- Oświadczenie o skorzystaniu z prawa Opcji 3, oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, powinno również zawierać określenie zakresu korzystania z opcji - ilość oraz oznaczenie urządzeń – zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy plac budowy na czas wykonania robót, a Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do rozpoczęcia wykonywania prac objętych Umową, w dniu wskazanym przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia prac,

- Zamawiający przystąpić do odbioru odpowiedniej części zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Daną część zamówienia uważa się za wykonaną w terminie, jeśli w tym czasie nastąpi protokolarny odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy w zakresie podstawowym w następujących terminach:

  - dla Etapu I – 11 tygodni (77 dni);

  - dla Etapu II – 6 tygodni (42 dni);

- od dnia wskazanego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia prac. Termin, o którym mowa powyżej zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający przewiduje następujące terminy rozpoczęcia realizacji prac w zakresie podstawowym: Etap I: początek września 2025 r., Etap II: druga połowa października 2025 r.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, termin rozpoczęcia prac w zakresie części zamówienia wchodzącego w skład danej opcji, zostanie wskazany w oświadczeniu Zamawiającego złożonym po skorzystaniu z prawa opcji, z co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Termin rozpoczęcia prac nie może zostać wyznaczony na datę wcześniejszą niż 1 miesiąc od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji w terminach wskazanych w OPZ, które wynoszą:

  - Dla Opcji 1: 22 tygodni (154 dni);

  - Dla Opcji 2: 20 tygodni (140 dni);

  - Dla Opcji 3: 14 tygodni (98 dni);

- od dnia rozpoczęcia prac wskazanego przez Zamawiającego w oświadczeniu.

- Zamawiający przewiduje realizację prac wchodzących w skład opcji:

  - Dla Opcji 1: w roku 2026.

  - Dla Opcji 2: w roku 2027.

  - Dla Opcji 3: w latach 2026-2027, w terminach pokrywających się z realizacją opcji 1 i 2.

Zamawiający zaznacza, że przewidywane terminy realizacji opcji mają charakter orientacyjny i opcje mogą być zrealizowane w innym czasie, lub mogą nie być zrealizowane w ogóle.

- Strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie podstawowym w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie wykonywanej opcji nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia prac w danym zakresie zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wpływa na termin wykonania zakresu podstawowego Przedmiotu Umowy lub innych opcji.

§ 3

Oświadczenia Stron.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, środki techniczne i organizacyjne oraz doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, jaki okaże się być niezbędny do sporządzenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w szczególności do przekazania informacji niezbędnych do jego wykonania.

- W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, jak również do jego odbioru, jest p. [__________] Pracownik Zamawiającego, adres e-mail [__________], nr tel. [__________].

- W imieniu Wykonawcy osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, jak również do jego przekazania, jest p. [__________], adres e-mail [__________], nr tel. [__________].

- Oświadczenia Stron związane z realizacją niniejszej umowy, w tym oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji oraz o terminie rozpoczęcia prac o których mowa w § 1 i 2 niniejszej umowy, mogą być składane w formie pisemnej, na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy lub na następujące adresy email, Zamawiającego: [__________], Wykonawcy: [__________].

- Zmiana osób o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej lub adresu pocztowego lub email, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Strony, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku terminowego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, pisma i wiadomości kierowane na adresy wskazane w Umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

- Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić teren i usunąć z niego wszelkie nagromadzone materiały budowlane, odpady oraz przekazać całość terenu Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 7 listopada 2016 roku o odpadach lub przepisów prawa, które je zastąpią.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszelkich wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i utrzymywania nadzoru nad terenem budowy do dnia protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wskazane.

§ 4

Podwykonawstwo.

- Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – może korzystać przy realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawców, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za działania i zaniechania własne.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest obowiązany przed jej zmianą do przedstawienia Zamawiającemu projektu zmian tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Zmiana umowy nie może skutkować przedłużeniem terminu zapłaty wynagrodzenia ponad termin wskazany powyżej.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni zastrzeżeń do przedstawionego mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy projekty, o których mowa powyżej:

  - nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 4;

  - zawierają postanowienia niezgodne z ust. 3 powyżej.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy, których przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 6 i na podstawie przesłanek w nim przewidzianych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo. Sprzeciw Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 złotych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, przedkładający może samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub w zmianie takiej umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub jej zmiany w zakresie ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z Umową.

- Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. Jednakże potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami robót budowlanych muszą zawierać postanowienia dotyczące odbioru robót i rozliczeń, umożliwiające realizację wymogów zawartych w § 5 Umowy, a zwłaszcza przewidywać, że:

  - protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę będą sporządzane nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym,

  - faktury/rachunki podwykonawców będą przedkładane Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać także następujące postanowienia:

  - wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych robót budowlanych, dostaw lub usług,

  - oświadczenie obu stron, że przedmiot umowy zawiera się w przedmiocie umowy, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym,

  - oświadczenie podwykonawcy, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia, potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy,

  - zobowiązanie podwykonawcy, że przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,

  - wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy wyłącznie takim dalszym podwykonawcom, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych świadczeń,

  - zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,

  - wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie wypłacone podwykonawcy,

  - zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien być określony w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie na podstawie przedmiaru robót porównać i potwierdzić zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcą.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów.

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 19 powyżej, lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, pod warunkiem, że wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule.

- Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający w terminie 14 dni może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć na wezwanie Zamawiającego, wszystkie sporządzone protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

§ 5

Odbiór Przedmiotu Umowy.

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie nastąpi bezusterkowy odbiór Przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają, że odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia istotnych wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający odmówi jego odebrania.

- Jeżeli w trakcie przekazania Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 1 dnia roboczego, a Zamawiający ma prawo wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru braku wad lub usterek, zostanie sporządzony bezusterkowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy.

- W ramach zakresu podstawowego Zamawiający dokona odbioru poszczególnych etapów osobno. Do odbiorów częściowych stosuje się ustępy 1-5 powyżej odpowiednio.

§  6

Wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, zarówno w zakresie podstawowym jak i w zakresie opcji, ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy i wynosi [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___]/100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____]/100].

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:

  - kwota [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___]/100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____]/100], stanowiąca wynagrodzenie podstawowe za realizację zakresu podstawowego zamówienia,

  - kwota [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___]/100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____]/100], stanowiąca wynagrodzenie za realizację zakresu zamówienia wchodzącego w skład opcji, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji 1;

  - kwota [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___]/100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____]/100], stanowiąca wynagrodzenie za realizację zakresu zamówienia wchodzącego w skład opcji, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji 2;

  - kwota [______________] zł netto (słownie: [__________________] [___]/100), powiększone o podatek VAT (stawka [___]), tj. [___________] zł brutto (słownie: [_________________________] [_____]/100], stanowiąca maksymalną kwotę wynagrodzenia za realizację zakresu zamówienia w zakresie Opcji 3, przy czym przy czym wysokość wynagrodzenia jest zależna od rzeczywistego wykonania zakresu Opcji 3 na podstawie oświadczeń Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, w oparciu o ceny jednostkowe urządzeń wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m. in.: koszty wszystkich usług, dostawy, zakupu oraz montażu materiałów i urządzeń, koszty pośrednie, koszty ubezpieczeń, koszty udzielenia/przeniesienia licencji, koszty przekazania autorskich praw majątkowych, koszty przeglądów niezbędnych do utrzymania udzielonej gwarancji w deklarowanym przez Wykonawcę okresie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający, w ramach zakresu podstawowego, dopuszcza możliwość płatności częściowych na podstawie ustalonego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych, na podstawie prawidłowej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą faktury.

- Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeżeli numer rachunku widniejący na wystawionej przez niego fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”).

- Dopuszczalne jest złożenie faktury w następujących formach:

  - papierowej,

  - ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zwana dalej PEF), zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2019.1666 z późn.zm.).

  - Elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [________]

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT/korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić).

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich Przedmiotu Umowy zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub jej części bez udziału Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.

§ 7

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela [__] miesięcznej gwarancji Przedmiot Umowy.

- Okresy rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 4 liczone są od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli po odbiorze Przedmiotu Umowy dokonanym zgodnie z § 5 niniejszej Umowy, ujawnią się wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu tych wad, wzywając go jednocześnie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego, przez okres równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie według swojego wyboru, w jednej lub kilku wskazanych poniżej formach:

  - telefonicznie pod nr tel.: …………

  - na piśmie na adres: ………………

  - Poczta elektroniczną na adres:……

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie i zażądania jej usunięcia. W uzasadnionym przypadku, w szczególności ze względu na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, Zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na dłuższy termin usunięcia wady.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w ust. 6 powyżej albo wyznaczonego dodatkowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający ma prawo do zaspokojenia kosztów wykonawstwa zastępczego z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a poniesione koszty wykonawstwa zastępczego traktuje się jako szkodę wynikającą z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługuje również odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wady i koniecznością wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych, mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.

- Każdorazowo z czynności podejmowanych w związku usuwaniem wad będą sporządzone protokoły, zawierające opis dokonanych czynności i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich usunięcia.

- Niezależnie od usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu prac do stanu sprzed wystąpienia wady oraz usunięcia ewentualnych awarii będących następstwem wady i jej skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej na skutek wystąpienia wady.

§ 8

Kary umowne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

    - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad - w wysokości 0,4% wynagrodzenia podstawowego brutto za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% wynagrodzenia podstawowego brutto.

    - Za dopuszczenie do realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek.

    - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000 zł i 5% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia brutto należnego takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek.

    - W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek.

    - W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie – w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek.

    - W razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom Umowy).

    - W razie nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 50 000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - 10% wynagrodzenia podstawowego brutto.

- Łączna wysokość kar umownych, do których zapłaty może być zobowiązany Wykonawca, nie może przekraczać kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienie od umowy.

            - Strony mają prawo odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także z przyczyn ustalonych w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z zachowania zobowiązań, które zgodnie z umową lub ich celem pozostają w mocy nawet w razie odstąpienia od umowy.

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle swego wyboru, w całości lub od niezrealizowanej części:

                - w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego,

                - w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji robót budowlanych,

                - w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn leżących po jego stronie lub nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego lub niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy.

            - Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego działania z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu.

            - W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki dla odstąpienia.

§ 10

Zmiany Umowy.

- Zmiany Umowy są dopuszczalne w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ponadto Strony przewidują możliwość zmiany umowy, gdy:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna,

  - nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia dotyczące wynagrodzenia,

  - nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,

  - Strony zmienią zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych,

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wpływających na zakres prac Wykonawcy,

  - zaistnieje jedna z okoliczności, o której mowa poniżej:

    - Zmiana zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wpływ na termin realizacji umowy - termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem nowego zakresu prac, w sposób należyty;

    - zlecenie przez Zamawiającego Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac, które kolidują z wykonaniem Przedmiotu Umowy i wiążą się koniecznością czasowego wstrzymania prac prowadzonych w ramach niniejszej umowy lub powodują utrudnienia mające wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,

    - opóźnienie przekazania terenu budowy,

    - opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,

    - wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami lub instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzędowych, o których Strony nie wiedziały w chwili zawarcia umowy,

    - wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

    - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie może dotyczyć wyłącznie prac zależnych od tych warunków,

    - trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikające z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,

    - napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały lub wystąpienie uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót,

    - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, a także szczątków ludzkich oraz kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy,

    - konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia,

    - konieczności wykonania robót zamiennych polegających na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:

(i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,

(ii) w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

(iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania Przedmiotu Umowy (np. Polska Norma),

(iv) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót ze względów technicznych, organizacyjnych lub finansowych związanych z ograniczeniem zakresu robót w celu sfinansowania innych robót objętych umową.

- Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie.

    - wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności będzie relewantne. Zmiany te nie mogą skutkować wykroczeniem poza określenie Przedmiotu Umowy zawarte w SWZ.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Prezes GUS), za okres od 1 lipca 2025 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonuje się waloryzacji, osiągną wartość większą niż 108,00 narastająco. W takim przypadku, zmiany wynagrodzenia dokonuje się w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace zwiększa się o wartość procentową obliczoną według następującego wzoru:

x=wsk.GUS-108100*100%

x - procentowa wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace;

wsk.GUS - wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej m/m ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dokonuje się waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia może następować nie częściej niż raz na miesiąc. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 1 czerwca 2025 r. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z wnioskiem wskazującym podstawę zmiany wynagrodzenia oraz jej wartość najpóźniej w terminie do 1 miesiąca kalendarzowego od dnia publikacji odpowiednich danych statystycznych przez GUS. Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie niniejszego postanowienia Wykonawca może złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Łączna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej, nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Wprowadzenie zmian, których mowa w ust. 4 pkt b-e oraz ust. 5 powyżej wymaga:

  - złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany,

  - Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze,

  - zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian.

- W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze spełnieniem przesłanek opisanych w tych przepisach, ustala się następujące zasady postępowania:

  - rozpoczęcie wykonywania prac wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po zawarciu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego zakres prac,

  - podstawą do zawarcia aneksu, o którym mowa w powyżej, będzie protokół konieczności potwierdzony zatwierdzony przez strony umowy,

  - podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za prace wykraczające poza przedmiot niniejszej umowy, lub wysokości prac zaniechanych, będzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego,

  - w przypadku prac zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o wartość tych prac zatwierdzoną przez Zamawiającego,

  - Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

Ochrona danych osobowych.

            - W związku art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej „RODO” – Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób działających w jej imieniu lub uczestniczących z jej upoważnienia w zawarciu lub wykonaniu Umowy, w tym jej pracowników, które są przetwarzane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

            - Każda ze Stron przekazuje drugiej Stronie dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu Umowy do przetwarzania wyłącznie w celu wykonania Umowy. Dane będą przetwarzane przez wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważnienia. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy. Po wygaśnięciu Umowy dane osobowe zostaną usunięte, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

            - Każda ze Stron jest zobowiązana do zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo zgodnie z art. 32 RODO, zapewnienia zachowania ich w tajemnicy oraz niezwłocznego informowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia przetwarzanych danych osobowych.

            - Każda ze Stron może powierzyć przekazane dane osobowe do dalszego przetwarzania na zasadach określonych w art. 28 RODO.

            - Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialność za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową, w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

            - Każda ze Stron jest zobowiązana do przekazania osobom, które w jej imieniu uczestniczą lub będą uczestniczyć w zawarciu lub wykonaniu Umowy, a których dane osobowe będą przedmiotem powierzenia do przetwarzania, informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§ 12

Wymagania odnośnie do zatrudnienia osób na umowę o pracę.

- Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465 ze zm.) wszystkie osoby wykonujące w toku realizacji Przedmiotu Umowy czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych, w szczególności takie jak prace przygotowawcze, porządkowe, jak i związane z zagospodarowaniem terenu, poza pracami specjalistycznymi i wymagającymi szczególnych uprawnień oraz czynnościami związanymi z nadzorem i organizacją prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w celu potwierdzenia spełniania wymagań tam opisanych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej Umowy, takie jak np., według wyboru Zamawiającego:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, bez wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być jednak możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj.:

    - zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności.

- W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, czyli [_____] złotych (słownie: [_______]/100) i zostało wniesione przed podpisaniem Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawcze oraz kar umownych.

- Zamawiający dokona zwrotu niewykorzystanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego w rozumieniu § 5 niniejszej umowy.

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi za wady w rozumieniu § 7 niniejszej Umowy.

- Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony jest do żądania wypłaty przez poręczyciela (gwaranta) kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w SWZ.

§ 14

Ubezpieczenie.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC Ogólne) na sumę w wysokości co najmniej 500000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Takie ubezpieczenie będzie obowiązywało przez termin realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składki stanowi załącznik do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie kontynuował w/w ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji Umowy i że ubezpieczenia te będą obejmować odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością. Ubezpieczenie będzie obejmowało zarówno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczeni, o którym mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku nieprzedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 1 dzień roboczy, przez Wykonawcę dokumentu, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy lub może nakazać wstrzymanie robót budowlanych, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnych ubezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wstrzymanie przekazania terenu budowy lub robót, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy następują w formie aneksu, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.x

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu Umowy Strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |